Метрики для оценки эффективности процесса разработки:

- Problem Resolution Rate (Число отработанных задач за единицу времени).

Считается как PRR = Число дней на обработку задачи

Стратегическая цель метрики – сократить сроки выполнения проектов по разработке методички.

Изучаемый объект метрики – задача, измеряемый атрибут – время обработки.

Единица измерения – день

- Productivity (производительность труда)

Productivity = Объем готового контента(в усл. Ед) / Рабочее время, затраченное человеком.

Метрика показывает объем готового материала, создаваемого автором за рабочий день. Это позволяет отслеживать темпы написания пособия.

Единица измерения: Объем готового контента(в усл. Ед) / человеко-час.

- On project % time (процент времени, затрачиваемый на работу по проектам)

Формула: OPPT = (Рабочее время, затраченное на проект / Общее рабочее время)*100%

Стратегическая цель метрики – сокращение сроков выполнения проектов по разработке ПО.

Изучаемый объект метрики – рабочее время, измеряемый атрибут – доля рабочего времени, затраченная на работу по проектам.

Единица измерения: %

Метрики качества.

- Flash Reading Ease(FRE) Индекс удобочитаемости

Уровень образования 90–100 очень высокий, 80–90 высокий, 70–80 выше среднего,  60–70 средний, 50–60 ниже среднего, 30–50 низкий, 0–30 очень низкий

Единица измерения: в баллах

- Comment Density (CD) Плотность комментариев

Формула: CD=LOCcommentsLOCtotal*100%, где LOC_comments – строки с комментариями, LOC_total – общее количество строк кода.

Цель: повышение поддерживаемости и читаемости кода

Единица измерения: %